Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу

Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва постановляет:

- Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 ноября 2023 г. № 816 (далее – Программа), следующие изменения:

- в паспорте Программы:

а) в позиции «Направления (подпрограммы) Программы» абзац второй признать утратившим силу;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | – - | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024-2030 годах составит – 11 184 016,74 тыс. рублей: 2024 год – 3 455 686,33 тыс. рублей; 2025 год – 3 151 790,81 тыс. рублей; 2026 год – 1 578 665,61 тыс. рублей; 2027 год – 1 434 935,88 тыс. рублей; 2028 год – 1 562 938,10 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: в том числе: за счет средств федерального бюджета – 9 004 026,89 тыс. рублей: 2024 год – 2 737 884,09 тыс. рублей; 2025 год – 2 658 712,30 тыс. рублей; 2026 год – 1 304 344,50 тыс. рублей; 2027 год – 1 097 566,70 тыс. рублей; 2028 год – 1 205 519,30 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: за счет средств республиканского бюджета – 173 913,51 тыс. рублей: 2024 год – 61 761,41 тыс. рублей; 2025 год – 33 345,20 тыс. рублей; 2026 год – 27 194,70 тыс. рублей; 2027 год – 25 261,20 тыс. рублей; 2028 год – 26 351,00 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета – 7 841,40 тыс. рублей: 2024 год – 1 594,22 тыс. рублей; 2025 год – 1 507,18 тыс. рублей; 2026 год – 1 320,00 тыс. рублей; 2027 год – 1 660,00 тыс. рублей; 2028 год – 1 760,00 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: за счет внебюджетных средств –1 998 234,93 тыс. рублей: 2024 год – 654 446,61 тыс. рублей; - год – 458 226,13 тыс. рублей. 2026 год – 245 806,41 тыс. рублей; 2027 год – 310 447,98 тыс. рублей; 2028 год – 329 307,80 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: |
| --- | --- | --- |

2) в паспорте подпрограммы «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем:

а) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования Подпрограммы | - | общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 1 401 893,72 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 724 072,92 тыс. рублей; 2025 год – 52 500,00 тыс. рублей; 2026 год – 142 384,30 тыс. рублей; 2027 год – 191 974,70 тыс. рублей; 2028 год – 290 961,80тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 1 347 059,34 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 691 936,74 тыс. рублей; 2025 год – 51 975,00 тыс. рублей; 2026 год – 135 653,30 тыс. рублей; 2027 год – 184 748,50 тыс. рублей; 2028 год – 282 745,80 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: за счет средств республиканского бюджета – 54 827,56 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 32 129,36 тыс. рублей; 2025 год – 525,00 тыс. рублей; 2026 год – 6 731,00 тыс. рублей; 2027 год – 7 226,20 тыс. рублей; 2028 год –8 216,00 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: за счет средств местных бюджетов – 6,82 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 6,82 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. 2026 год –0 тыс. рублей; 2027 год –0 тыс. рублей; 2028 год –0 тыс. рублей; 2029 год –0 тыс. рублей; 2030 год –0 тыс. рублей: Объем финансирования Подпрограммы уточняется исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней»; |
| --- | --- | --- |

3) в паспорте подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов» государственной программы «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем»:

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта изложить следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 261 304,50 тыс. рублей в том числе: 2024 год – 836 804,50 тыс. рублей; 2025 год – 424 500,00 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 719 137,00 тыс. рублей: 2024 год – 475 300,0 тыс. рублей; 2025 год – 243 837,00 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета – 7 267,50 тыс. рублей: 2024 год – 4 804,50 тыс. рублей; 2025 год – 2 463,00 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 534 900,00 тыс. рублей: - год – 356 700,00 тыс. рублей; 2025год – 178 200,00 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

4) в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва» государственной программы «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 2 251 414,42 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 458 071,71 тыс. рублей; 2025 год – 430 939,31 тыс. рублей; 2026 год – 378 163,71 тыс. рублей; 2027 год – 477 612,28 тыс. рублей; 2028 год – 506 627,40 тыс. рублей; 2029 год –0; 2030 год –0: в том числе за счет средств федерального бюджета 772 308,80 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 157 150,30 тыс. рублей; 2025 год – 147 797,30 тыс. рублей; 2026 год – 129 717,30 тыс. рублей; 2027 год – 163 844,30 тыс. рублей; 2028 год – 173 799,60 тыс. рублей; 2029 год –0; 2030 год –0: в том числе за счет средств республиканского бюджета 7 936,10 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 587,40 тыс. рублей; 2025 год – 1 608,70 тыс. рублей; 2026 год – 1 320,00 тыс. рублей; 2027 год – 1 660,00 тыс. рублей; 2028 год – 1 760,00 тыс. рублей; 2029 год – 0; 2030 год – 0: |
| --- | --- | --- |
|  | – | за счет средств местных бюджетов 7 834,58 рублей, в том числе: 2024 год – 1 587,40 тыс. рублей; 2025 год – 1 507,18 тыс. рублей; 2026 год – 1 320,00 тыс. рублей; 2027 год – 1 660,00 тыс. рублей; 2028 год – 1 760,00 тыс. рублей; 2029 год – 0; 2030 год – 0: за счет внебюджетных средств – 1 463 334,93 тыс. рублей: 2024 год – 297 746,61 тыс. рублей; 2025 год – 280 026,13 тыс. рублей. 2026 год – 245 806,41 тыс. рублей; 2027 год – 310 447,98 тыс. рублей; 2028 год – 329 307,80 тыс. рублей; 2029 год –0; 2030 год –0: |  |
| б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |  |  |  |
| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - | реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить жильем в: в 2025 году - 97 молодых семей; в 2026 году – 81 молодых семей; в 2027 году - 91 молодых семей; в 2028 году - 91 молодых семей.»; |  |

5) в паспорте подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем» (далее – Подпрограмма), внести следующие изменения:

| а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 6 269 404,10 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 436 737,20 тыс. рублей; 2025 год – 2 243 851,50 тыс. рублей; 2026 год – 1 058 117,60 тыс. рублей; 2027 год – 765 348,90 тыс. рублей; 2028 год – 765 348,90 тыс. рублей; 2029 год –0; 2030 год –0: в том числе за счет средств федерального бюджета 6 165 521,75 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 413 497,05 тыс. рублей; 2025 год – 2 215 103,00 тыс. рублей; 2026 год – 1 038 973,90 тыс. рублей; 2027 год – 748 973,90 тыс. рублей; 2028 год – 748 973,90 тыс. рублей; 2029 год –0; 2030 год –0: в том числе за счет средств республиканского бюджета 103 882,35 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 23 240,15 тыс. рублей; 2025 год –28 748,50 тыс. рублей; 2026 год –19 143,70 тыс. рублей; 2027 год –16 375,00 тыс. рублей; 2028 год –16 375,00 тыс. рублей; 2029 год –0; 2030 год –0»: |

6) в паспорте подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем» (далее – Подпрограмма), внести следующие изменения:

| а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 0, в том числе: 2024 год – 0; 2025 год – 0; 2026 год – 0; 2027 год – 0; 2028 год – 0; 2029 год – 0; 2030 год – 0: в том числе за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 0; 2025 год – 0; 2026 год – 0; 2027 год – 0; 2028 год – 0; 2029 год – 0; 2030 год – 0: в том числе за счет средств республиканского бюджета 0, в том числе: 2024 год – 0; 2025 год – 0; 2026 год – 0; 2027 год – 0; 2028 год – 0; 2029 год – 0; 2030 год – 0 »; |

7) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Обеспечение жителей Республики Тыва

доступным и комфортным жильем»

ПОКАЗАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»

| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 г.) | Период, год |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
| Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели - повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, создание в республике производства номенклатуры современных конкурентоспособных и энергосберегающих строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жилищного строительства | млн. кв. м | 0,140 | 0,258 | 0,212 | 0,198 | 0,162 | 0,177 | 0,135 |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  | отчет, официальный сайт Министерства юстиции Республики Тыва |  |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | кв.м |  |  |  | 1 416,87 | 6212,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | тыс. семей | 0,627 | 0,794 | 0,946 | 1,106 | 1,264 | 1,426 | 1,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя республики | кв. м | 14,57 | 16,6 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | процент |  | 19 | 22,1 | 24,8 | 26,9 | 29,1 | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | 5,27 | 9,32 | 10,53 | 12,47 | 13,71 | 14,59 | 15,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | тыс. рублей | 654 446,61 | 280026,13 | 245 806,41 | 310 447,98 | 329 307,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ввода жилья, строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфрастуктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения целях реализации проектов комплексного развития территорий, осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Территориальное планирование и комплексное развитие территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - устойчивое территориальное развитие Республики Тыва и муниципальных образований Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация документов территориального планирования Республики Тыва | процентов | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений | процентов | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка градостроительной документации, проектирование инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства | единиц |  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных проектов по комплексному развитию территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие промышленности строительных материалов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание в республике производства номенклатуры современных конкурентоспособных и энергосберегающих строительных материалов с учетом потребностей и имеющейся местной сырьевой базы для наиболее полного обеспечения жилищного, социально-культурного, промышленного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также модернизации жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных рабочих мест | единиц | 0 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 0 | 178,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты всех уровней | млн. рублей | 0 | 36,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выпуска продукции (бетона) | тыс. куб. м | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 120 | 97 | 81 | 91 | 91 | 91 | 91 |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание необходимых условий для решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан с помощью системы ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, в том числе (нарастающим итогом): | единиц | 2371 | 3396 | 4396 | 4398 | 4400 | 4404 | 4406 |  |  |  |  | не имеется |  |  |  |
| в рамках программы «Льготная ипотека на территории Республики Тыва» (нарастающим итогом) |  | 2359 | 3359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |
| предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Министерство спорта Республики Тыва |  |  |  |  |
| предоставление субсидии на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья, лицам, окончившим с отличием государственные учреждения высшего профессионального образования (нарастающим итогом) |  | 10 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |  |  |  | Министерство молодежи Республики Тыва |  |  |  |  |
| ## предоставление субсидии на приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Современный архитектурный облик Тувы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели - упорядочение застройки территории поселений и городских округов республики, снос или достройка заброшенных зданий и сооружений, улучшение архитектурного облика поселений и городских округов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка градостроительной документации городских округов и поселений (проекты планировки, архитектурно-градостроительные концепции застройки микрорайонов, мастер-планы развития территории) | единиц | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |
| Актуализация правил благоустройства городских округов и поселений |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |
| Утвержденные требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |
| Подпрограмма 6 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы объекты по сейсмоусилению существующих объектов, находящихся в государственной собственности Республики Тыва и (или) муниципальной собственности, и (или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | единиц |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва | не имеется |  |  |  |

»;

7) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

# Приложение N 5

к государственной программе Республики Тыва

"Обеспечение жителей Республики Тыва

доступным и комфортным жильем"

ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жилищного строительства | млн. кв. м | 0,030 | 0,050 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,150 | 0,170 | 0,180 | 0,200 | 0,212 | 0,0,212 |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2028гг |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | тыс. семей | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя республики | кв. м | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | процент | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | тыс. рублей |  |  | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 | 245 806,41 |
| Объем ввода жилья, строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфрастуктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения целях реализации проектов комплексного развития территорий, осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |
| Подпрограмма 1 "Территориальное планирование и комплексное развитие территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация документов территориального планирования Республики Тыва | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка градостроительной документации, проектирование инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2026-2027гг |
| Доля реализованных проектов по комплексному развитию территорий | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Подпрограмма 4 "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, в том числе: | единиц | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 | 4396 |
| в рамках программы «Льготная ипотека на территории Республики Тыва» (нарастающим итогом) |  | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 |
| предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| предоставление субсидии на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья, лицам, окончившим с отличием государственные учреждения высшего профессионального образования (нарастающим итогом) |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| предоставление субсидии на приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5 "Современный архитектурный облик Тувы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка градостроительной документации городских округов и поселений (проекты планировки, архитектурно-градостроительные концепции застройки микрорайонов, мастер-планы развития территории) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 6 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы объекты по сейсмоусилению существующих объектов, находящихся в государственной собственности Республики Тыва и (или) муниципальной собственности, и (или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |

8) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к государственной программе Республики Тыва

«Обеспечение жителей Республики Тыва

доступным и комфортным жильем»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования <1> | ГРБС | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | итого | 3 455 686,33 | 3 151 790,81 | 1 578 665,61 | 1 434 935,88 | 1 562 938,10 |  |  | 11 184 016,74 |
|  | федеральный бюджет | 2 737 884,09 | 2 658 712,30 | 1 304 344,50 | 1 097 566,70 | 1 205 519,30 |  |  | 9 004 026,89 |
|  | республиканский бюджет | 61 761,41 | 33 345,20 | 27 194,70 | 25 261,20 | 26 351,00 |  |  | 173 913,51 |
|  | местный бюджет | 1 594,22 | 1 507,18 | 1 320,00 | 1 660,00 | 1 760,00 |  |  | 7 841,40 |
|  | внебюджетные средства | 654 446,61 | 458 226,13 | 245 806,41 | 310 447,98 | 329 307,80 |  |  | 1 998 234,93 |
| 1. Подпрограмма «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий» | итого | 724 072,92 | 52 500,00 | 142 384,30 | 191 974,70 | 290 961,80 |  |  | 1 401 893,72 |
|  | федеральный бюджет | 691 936,74 | 51 975,00 | 135 653,30 | 184 748,50 | 282 745,80 |  |  | 1 347 059,34 |
|  | республиканский бюджет | 32 129,36 | 525,00 | 6 731,00 | 7 226,20 | 8 216,00 |  |  | 54 827,56 |
|  | местный бюджет | 6,82 |  |  |  |  |  |  | 6,82 |
| 1.1.Актуализация Схемы территориального планирования Республики Тыва | итого | 24 464,50 |  |  |  |  |  |  | 24 464,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 24 464,50 |  |  |  |  |  |  | 24 464,50 |
| 1.2. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений | итого | 682,42 |  |  |  |  |  |  | 682,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 675,60 |  |  |  |  |  |  | 675,60 |
|  | местный бюджет | 6,82 |  |  |  |  |  |  | 6,82 |
| 1.3. Подготовка градостроительной документации, проектирование инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства, сельских агломераций | итого |  | 52 500,00 |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 51 975,00 |  |  |  |  |  | 51 975,00 |
|  | республиканский бюджет |  | 525,00 |  |  |  |  |  | 525,00 |
| 1.4. Региональный проект "Жилье" | итого | 698 926,00 | 0,00 | 137 024,30 | 186 614,70 | 285 601,80 | 0,00 | 0,00 | 1 308 166,80 |
|  | федеральный бюджет | 691 936,74 | 0,00 | 135 653,30 | 184 748,50 | 282 745,80 | 0,00 | 0,00 | 1 295 084,34 |
|  | республиканский бюджет | 6 989,26 | 0,00 | 1 371,00 | 1 866,20 | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 | 13 082,46 |
| 1.4.1 Стимулирование программ развития жилищного строительства | итого | 698 926,00 |  |  |  |  |  |  | 698 926,00 |
|  | федеральный бюджет | 691 936,74 |  |  |  |  |  |  | 691 936,74 |
|  | республиканский бюджет | 6 989,26 |  |  |  |  |  |  | 6 989,26 |
| 1.4.2 Реализация проектов комплексного развития территорий | итого |  |  | 137 024,30 | 186 614,70 | 285 601,80 |  |  | 609 240,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 135 653,30 | 184 748,50 | 282 745,80 |  |  | 603 147,60 |
|  | республиканский бюджет |  |  | 1 371,00 | 1 866,20 | 2 856,00 |  |  | 6 093,20 |
| 1.5.Расходы по территориальному планированию Республики Тыва | итого |  |  | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 |  |  | 16 080,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | республиканский бюджет |  |  | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 |  |  | 16 080,00 |
| 2. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов»<*> | итого | 836 804,50 | 424 500,00 |  |  |  |  |  | 1 261 304,50 |
|  | федеральный бюджет | 475 300,00 | 243 837,00 |  |  |  |  |  | 719 137,00 |
|  | республиканский бюджет | 4 804,50 | 2 463,00 |  |  |  |  |  | 7 267,50 |
|  | внебюджетные средства | 356 700,00 | 178 200,00 |  |  |  |  |  | 534 900,00 |
| 2.1 Организация производства железобетонных изделий | итого | 217 452,50 |  |  |  |  |  |  | 217 452,50 |
|  | федеральный бюджет | 146 968,00 |  |  |  |  |  |  | 146 968,00 |
|  | республиканский бюджет | 1 484,50 |  |  |  |  |  |  | 1 484,50 |
|  | внебюджетные средства | 69 000,00 |  |  |  |  |  |  | 69 000,00 |
| 2.2 Расширение производства строительных материалов | итого | 619 352,00 | 424 500,00 |  |  |  |  |  | 1 043 852,00 |
|  | федеральный бюджет | 328 332,00 | 243 837,00 |  |  |  |  |  | 572 169,00 |
|  | республиканский бюджет | 3 320,00 | 2 463,00 |  |  |  |  |  | 5 783,00 |
|  | внебюджетные средства | 287 700,00 | 178 200,00 |  |  |  |  |  | 465 900,00 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва» | итого | 458 071,71 | 430 939,31 | 378 163,71 | 477 612,28 | 506 627,40 |  |  | 2 251 414,42 |
|  | федеральный бюджет | 157 150,30 | 147 797,30 | 129 717,30 | 163 844,30 | 173 799,60 |  |  | 772 308,80 |
|  | республиканский бюджет | 1 587,40 | 1 608,70 | 1 320,00 | 1 660,00 | 1 760,00 |  |  | 7 936,10 |
|  | местный бюджет | 1 587,40 | 1 507,18 | 1 320,00 | 1 660,00 | 1 760,00 |  |  | 7 834,58 |
|  | внебюджетные средства | 297 746,61 | 280 026,13 | 245 806,41 | 310 447,98 | 329 307,80 |  |  | 1 463 334,93 |
| 4. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва», в том числе: | итого | 1 436 737,20 | 2 243 851,50 | 1 058 117,60 | 765 348,90 | 765 348,90 |  |  | 6 269 404,10 |
|  | федеральный бюджет | 1 413 497,05 | 2 215 103,00 | 1 038 973,90 | 748 973,90 | 748 973,90 |  |  | 6 165 521,75 |
|  | республиканский бюджет | 23 240,15 | 28 748,50 | 19 143,70 | 16 375,00 | 16 375,00 |  |  | 103 882,35 |
| 4.1 Министерство культуры Республики Тыва | итого | 701,40 | 247,50 | 840,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | 3 788,90 |
|  | республиканский бюджет | 701,40 | 247,50 | 840,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | 3 788,90 |
| 4.2 Министерство молодежи Республики Тыва | итого | 5 261,00 | 3 126,20 | 4 809,00 | 4 809,00 | 4 809,00 |  |  | 22 814,20 |
|  | республиканский бюджет | 5 261,00 | 3 126,20 | 4 809,00 | 4 809,00 | 4 809,00 |  |  | 22 814,20 |
| 4.3 Министерство спорта Республики Тыва | итого | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  | республиканский бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 15 000,00 |
| 4.4 Министерство строительства Республики Тыва | итого | 1 427 774,80 | 2 237 477,80 | 1 049 468,60 | 756 539,90 | 756 539,90 |  |  | 6 227 801,00 |
|  | федеральный бюджет | 1 413 497,05 | 2 215 103,00 | 1 038 973,90 | 748 973,90 | 748 973,90 |  |  | 6 165 521,75 |
|  | республиканский бюджет | 14 277,75 | 22 374,80 | 10 494,70 | 7 566,00 | 7 566,00 |  |  | 62 279,25 |
| 5. Подпрограмма Современный архитектурный облик Тувы | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-чения | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг