**Реализация национального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

*(по состоянию на 1 января 2032 года)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая ситуация:** | ***Текущий статус, положение дел, детализация*** |

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 г. предусмотрено благоустройство **26** общественных территорий на общую сумму 88,42 млн. рублей, в том числе:

- ФБ – 86,68 млн. рублей.

- РБ – 0,866 млн. рублей.

- МБ – 0,875 млн. рублей.

**Реализация национального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**(01.01.2023 г.)**

Субсидия ФБ и РБ в размере 87,54 млн. рублей. на благоустройство общественных территорий.

**Кассовое освоение 100% или 87,548227млн. руб.,** в том числеФБ – 86,6815 млн. рублей, РБ – 0,866727 млн. рублей.

**Кассовое освоение в разрезе муниципальных образований:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг муниципальных образований по кассовому исполнению** | | | | | |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | кассовое исполнение | Лимиты | Кассовое освоение % | строительная готовность % | примечание |
| 1 | Барун-Хемчикский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 2 | Каа-Хемский | 2 019 998,00 | 2 019 998,00 | 100 | 100 |  |
| 3 | Бай-Тайгинский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 4 | Сут-Хольский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 5 | Чеди-Хольский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 6 | Тандинский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 7 | Ак-Довурак | 2 019 998,00 | 2 019 998,00 | 100 | 100 |  |
| 8 | Эрзинский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100,0 | 100 |  |
| 9 | Овюрский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100,0 | 100 |  |
| 10 | Улуг-Хемский (2) | 6 059 994,00 | 6 059 994,00 | 100 | 100 (100 и 100) |  |
| 11 | Монгун-Тайгинский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 12 | Тере-Хольский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100 | 100 |  |
| 13 | Тоджинский (2) | 4 039 996,00 | 4 039 996,00 | 100 | 100 (100 и 100) |  |
| 14 | Пий-Хемский (3) | 12 752 802,00 | 12 752 802,00 | 100,0 | 100 (100,100,100) |  |
| 15 | Тес-Хемский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100,0 | 100 |
| 16 | Чаа-Хольский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100,0 | 100 |
| 17 | Кызылский (2) | 5 049 995,00 | 5 049 995,00 | 100,0 | 100 |  |
| 18 | г.Кызыл (3) | 43 485 456,00 | 43 485 456,00 | 100,0 | 100 (100,100,100) |  |
| 19 | Дзун-Хемчикский | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 100,0 | 100 |  |
| Итого: | | 87548227 | 87548227 | 100,0 | 100,0 |  |

**По объектам конкурса малых городов и исторических поселений**

По благоустройству объекта «Парк русских переселенцев г. Туран» на 76,50 млн. рублей.

Заключены 2 контракта с ООО «Сылдыс»: Контракт от 24.03.2022 на 64,81 млн. рублей. Контракт заключен 20.09.2022 на 11,69 млн. рублей.

**Строительная готовность 99 %. Кассовое освоение – 100% или 76,5 млн руб.**

Между Правительством Республики Тыва и Минстроем России подписано доп. соглашение о продлении срока реализации проекта до 22.05.2023 г. от 27.12.2022г. № 069-17-2022-016/3.