Пояснительная записка

к отчету по мониторингу реализации региональных адресных программ

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» для Республики Тыва на 2022 год установлены следующие целевые показатели:

- подлежащая расселению площадь – 3 580 кв. м;

- подлежащие переселению граждане – 220 человек.

Фактически на 1 января 2023 г. целевые показатели выполнены на 101%, договоры заключены и расселены из 3 613,1 кв. м непригодного жилья 174 человек/69 семей, из них:

- 2 881,2 кв. м или 144 человек/54 семей по программным мероприятиям;

- 731,9 кв. м или 30 человек/15 семей по иным мероприятиям (не в рамках средств Фонда ЖКХ).

В форме 1 отчета достижение целевых показателей по расселяемой площади составляет 2 206,60 кв. м или 62% и переселяемым граждан составляет 118 человек или 54%, в связи с незавершением государственной регистрации права собственности граждан на предоставленные 25 помещений. Работа с гражданами в данном направлении продолжена.