**Информация**

по достижению целевых индикативных показателей государственных программ

**Государственная программа "Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы"** предусмотрены к освоению всего **311 067,43** тыс. рублей *(РБ – 31 431,56805 тыс. рублей, ФБ - 279 635,86104тыс. рублей)*, из них освоено всего на сумму **299 330,75** тыс. руб*. (РБ – 22 959,45 тыс. рублей, ФБ – 276 371,30 тыс. рублей)* или **96,22** **%** от годового лимита.

***Запланированы 3 целевых показателей:***

1.Годовой объем ввода жилья на 2022 г. запланировано 111,0 тыс.кв.м, По данным статистики за 11 месяцев на территории Республики Тыва введено 138,7 тыс. кв. м. жилья или 124,9 % от плана 2022 года.

МКД (план 33,0 тыс. кв.м., факт – 18,8 тыс. кв. м. или 57,0 % от плана);

ИЖС (план 78,0 тыс. кв.м., факт – 119,9 тыс. кв. м. или 153,7 % от плана).

2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A738129378DFE01B095D05F4EF675DBE75EDABCB04056F5DB432368F6E637387C74446C728C34B090B011100C41C12B42S4k7G) "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A738129378DFE01B097D5544BFE78DBE75EDABCB04056F5DB432368F6E6353D7F74446C728C34B090B011100C41C12B42S4k7G) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" план входят 7 человек, данный показатель достигнут, выданы государственные жилищные сертификаты 14 гражданм.

3. В 2022 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацией доведено плановое значение показателя на 2022 год – 5120 семей.(*показатель достигнут)*

Всего в 2022 году улучшили жилищные условия на территории республики 8319 семей или 162,4% от доведенного показателя 2022 года, из них:

-3650 семей получили ипотеки жилья на основании договоров, в том числе ипотеки жилья, находящегося в собственности граждан, приобретенных(построенных) за счет кредитных средств либо средств целевого займа;

-3853 семей купили жилое помещение по договорам купли-продажи;

-487 семья построили индивидуальный жилой дом за счет собственных и привлеченных средств;

-313 семей переселены из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ;

- 16 прав собственности граждан Российской Федерации на квартиры на основании договоров участия в долевом строительстве.

Программа включает следующие подпрограммы:

***Подпрограмма 1 "Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов"*** *(Ответственный за подпрограмму – отдел строительства Кара-оол Э.Т.)*. лимит подпрограммы-54 699,49415 тыс. рублей, профинансировано – 54 200,00 тыс. рублей.

**Организация производства строительных материалов**

Заключено соглашение № 1-ПСМ от 27 июля 2022 года между Министерством строительства Республики Тыва и ООО «Бастион» на общую сумму 54,2 млн. рублей в целях закупки оборудования и техники для производства инертных материалов – щебень, песок, отсев.

Целевые показатели за 2022 год достигнуты 100 %.

* создано 5 новых рабочих мест;
* привлечено внебюджетных 23,0 млн. рублей;

**Организация производства кирпича**

В соответствии с порядком ИПСЭР, заключено соглашение № 2-к между Минстроем Республики Тыва и с ООО Управляющей компанией «АгроСервис17» от 5 октября 2020 года на сумму 40 400,0 тыс. рублей, данные средства освоены 100%.

ООО УК «АгроСервис17» для реализации мероприятия «Организация производства кирпича» привлекли третьих лиц (ООО Сен Ги) договором от 15 марта 2021 года № 1. За 2021 год в соответствии с предоставленными отчетами выпущено 2,5 млн. штук кирпича.

В связи с расторжением соглашения от 5 октября 2020 года, по резульататм конкурсного отбора заключено соглашение от 5 июля 2022 года № 2-к между Минстроем Республики Тыва и ООО «Сен\_Ги» на передачу имущества стоимостью 40,4 млн. рублей, приобретенного за счет средств субсидии ИПСЭР.

Целевые показатели за 2020-2022 годы достигнуты 100 %:

* приобретены линии по производству кирпича и материалы для завершения строительства производственной базы;
* выпущено 6,5 млн. штук кирпича;
* создано 30 новых рабочих мест;
* привлечено внебюджетных 52,4 млн. рублей;
* поступление налогов в бюджет 7 млн. рублей;

**Организация производства железобетонных изделий**

Заключено соглашение от 26 августа 2020 г. № 1-ЖБИ между Минстроем Республики Тыва и ООО «Восток» на сумму 50,51 млн. рублей.

Целевые показатели за 2020-2022 годы достигнуты 100 %:

* выпущено 123,8 тыс. м3 бетона;
* создано 39 новых рабочих мест;
* привлечено внебюджетных 400,3 млн. рублей;
* поступление налогов в бюджет 197 млн. рублей;

***Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»*** *(Ответственный за подпрограмму – отдел госпрограмм Бегзи-Хуурак А.Б.)* – 131 406,800 тыс. рублей, профинансировано – 131 098,76 тыс. рублей. План выдачи свидетельств 155 семьям, факт-161 молодым семьям.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей с Минстроем России от 25 декабря 2021 г. № 069-09-2022-140.

В соответствии с соглашением предусмотрены финансовые средства в размере 131 406,800 тыс. рублей на предоставление социальных выплат 155 молодым семьям, из них:

- 130 0922,700 тыс. рублей из федерального бюджета;

- 1 314,10 тыс. рублей из республиканского бюджета.

В Законе Республики Тыва № 789-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства из местного бюджета в размере 5 215,98537 тыс. рублей.

Заключены соглашения между Минстроем РТ и муниципальными образованиями республики о предоставлении субсидии (17 кожуунов и 2 городских округа).

В настоящее время всего выданы 161-свидетельств по следующим муниципальным образованиям: Бай-Тайга-4 шт, Барун-Хемчик-5шт, Дзун-Хемчик – 4 шт, Кызылский-15 шт, Монгун-Тайга -2 шт, Овюр-2 шт, Пий-Хем-2 шт, Сут-Холь-4 шт, Танды- 5 шт, Тес-Хем- 8 шт, Тере-Холь -4 шт, Тоджу – 4 шт, Эрзин- 6 шт, Чеди-Холь-2шт, Чаа-Холь-2 шт, г. Кызыл-73 шт и г. Ак-Довурак-5 шт, Каа-Хемский-3 шт, Улуг-Хемский-11 шт.

Порядок и цели предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства определены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

***Подпрограмма 3. Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва"*** *(Ответственный за подпрограмму – отдел госпрограмм Бегзи-Хуурак А.Б; соисполнители подпрограммы: Министерство строительства, Министерство культуры; Министерство спорта; Агентство по делам молодежи*) предусмотрен лимит-13 053,03 тыс. рублей, профинансировано – 8 958,93 тыс. рублей.

*Агентство по делам молодежи:*

С 2013 года региональным органом по делам молодежи курируется программа по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья, лицам, окончившим с отличием государственные учреждения высшего профессионального образования.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 19.10.2021 № 570 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Тыва от 29 июля 2013 г. № 470» уполномоченным органом по предоставлению субсидий определено Агентство по делам молодежи Республики Тыва.

Всего с 2013 - 2021 г. субсидии одобрены 175 кандидатам. Общая сумма выделенных средств из республиканского бюджета составила **6 965 844,35 руб.**

В 2021 году документы на конкурсный отбор предоставляли 46 претендентов. По итогам повторного заседания комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбору лиц, окончивших с отличием государственные образовательные организации высшего образования и претендующих на предоставление субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва № 04-08-2/22 от 17.01.2022 г. (далее – Повторное заседание), конкурс на право получения субсидий на компенсацию части затрат прошли 22 претендента из 46.

По истечении 9 месяцев со дня получения уведомления о прохождении конкурса на предоставление субсидий из средств республиканского бюджета Республики Тыва необходимые документы для дальнейшего заключения договора на предоставление субсидий представили 6 выпускников.

В соответствии с итогами Повторного заседания договор на предоставление субсидий заключен с 6 лицами из них субсидия предоставляется с апреля месяца 6 лицам, окончивших с отличием государственные образовательные организации высшего образования на общую сумму **288 567,99** **руб**.

Всего за период с января по октябрь 2022 года выплаты субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва были произведены 77 (64 %) лицам на общую сумму **5 429 919,20 руб** (*январь – 471 000,56 руб, февраль – 495 510,45 руб, март – 480 780,35 руб, апрель – 389 123,21 руб; май - 428 456,56 руб, июнь - 461 693,62 руб,* июль - 503 406,49 *руб, август - 408 341,97, сентябрь - 434 936,43 руб, октябрь – 472 837,91**руб, ноябрь – 439 489,09 руб, декабрь – 444 344,56 руб.)*.

С 18 августа по 01 октября 2022 года Агентством осуществлялся прием документов на конкурс по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва, по итогам которого пакет документов на участие в конкурсе предоставили 26 претендентов.

По итогам заседания конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбору лиц, окончивших с отличием государственные образовательные организации высшего образования и претендующих на предоставление субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва от 08 ноября 2022 года № 03-05-195/2022 утвердили 14 человек получателей субсидий из средств республиканского бюджета Республики Тыва из 26 претендентов.

Также протокольным решением было принято провести повторное заседание конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбору лиц, окончивших с отличием государственные образовательные организации высшего образования и претендующих на предоставление субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва (далее – Повторное заседание). По итогам повторного заседания, который состоялся 26 декабря 2022 года № 09-08-18/2022-АЧ утвердили 2 выпускников на получение субсидий из средств республиканского бюджета Республики Тыва.

​*Министерство культуры Республики Тыва*

В рамках реализации Порядка предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва (далее – Порядок), утверждённого постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 года № 212, Министерством культуры и туризма Республики Тыва в период с 1 июля 2022 г. по 25 июля 2022 г. был осуществлён приём заявок работников, претендующих на получение субсидии.

По истечении указанного периода поступило 11 заявок, от 24.11.2022г №665-р утвержден Постановление Правительства РТ утверждены список получателей субсидии на приобретение жилья 4 работника культуры на сумму 529,00787 тыс. рублей.

1) Сынаа Елена Монгушовна на сумму-224,63019 тыс. рублей;

2)Тумат Эртине Андреевич на сумму-86,87768 тыс. рублей;

3)Оюн Айна Авый-ооловна на сумму-135,000 тыс. рублей;

4)Хорлуштай Шенне Романовна на сумму-82,500 тыс. рублей:

*Министерство спорта Республики Тыва*

В республиканском бюджете с 2015 по 2021 года ежегодно предусмотрено 3 млн. рублей, в 2022 году – 7 млн. рублей, для предоставления субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их спортивным тренерам по программе Министерства строительства Республики Тыва «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021 - 2025 годы» в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва».

Получателями субсидий на строительство (приобретение) жилья в соответствии с постановлением являются лица из числа спортсменов Республики Тыва, завоевавших не ранее года, предшествующего году обращения за субсидией звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионов Европы по олимпийским видам спорта и их спортивные тренеры.

С 2015 года по 2022 г. субсидии предоставлены 10 спортсменам:

1. 2015 год – Ооржак Сергек (чемпионат мира по кикбоксингу в г. Сан-Паулу Бразилия – 1 место); выделено 1 500 тыс. рублей;
2. 2016 год – Куулар Начын (молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе г. Стамбул, Турция – 1 место); выделено 1 500 тыс. рублей;
3. 2017 год – Чымба Кежик (первенство мира по вольной борьбе г. Макон, Франция – 3 место); выделено 1 500 тыс. рублей;
4. 2018 год – Ондар Саян Оюн-оолович (первенство Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет); выделено 1 500 тыс. рублей;
5. 2018 год – Монгуш Айдын Сергеевич (Всемирные игры кочевников «Великая борьба кочевников» 1 - место); выделено 1 500 тыс. рублей;
6. 2019 год – Казырык Сайын Чечен-оолович (чемпионат мира по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет – 1 место); выделено 1 500 тыс. рублей;
7. 2019 год – Очур Руслан Владимирович (чемпионат Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – 1 место); выделено 1 500 тыс. рублей;
8. 2021 год – Хертек Саян Калдар-оолович (Чемпионат России по самбо – 1 место); выделено 1 500 тыс. рублей;
9. 2021 год – Соян Артыш Романович (серебряный призер Чемпионата России по боксу-2020); выделено 1 500 тыс. рублей;
10. 2022 год - Монгуш Начын Олзеевич (победитель первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года – 1 место) выделено 3 000 тыс. рублей.

В 2022 году освоение остатка предусмотренных средств в сумме 4,0 млн.рублей получателю субсидии не направлено, в связи с недофинансированием субсидии Министерством финансов Республики Тыва.

***Подпрограмма 4. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2021-2025 годы»*** *(Ответственный за подпрограмму – отдел строительства Ооржак Б-Д.В.)*- на 2022 год финансовые средства не предусмотрены.

***Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий»"*** *(Ответственный за подпрограмму – отдел архитектуры Очур А.В.)*

В рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва по мероприятию «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в РТ» осуществляется

разработка проектов планировки и межевания с наружными инженерными сетями территории микрорайонов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект** | **Стадия работ** | **Срок направления на экспертизу** |
| **Проект комплексной застройки территории мкр «Иркутский» г. Кызыл** | Заключен ГК от 14 декабря 2020 г. № 233-20 с ООО «АзияСтрой» (г. Иркутск) в сумме 6 460,500 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. **Профинансированы** **41,81 %** - **2 701,000** **тыс. рублей**. Остаток 3 759,500 тыс. руб. Для скорейшего прохождения экспертизы ПСД микрорайона, заключено доп. соглашение №2 от 05.09.2022 г. по исключению согласования с ресурсными организациями. 02.11.2022 г. заключено дополнительное соглашение №3 по исключении ливневой канализации и корректировки кадастровых номеров земельных участков. Проект планировки и проект межевания утвержден Постановлением мэрии г. Кызыла от 15.12.2022 г. № 956. В связи с тем, что подрядчик с ноября 2022 г. не отвечал на звонки и письма, не выходил на контакт, ГКУ РТ "Госстройзаказ" в одностороннем порядке расторг контракт с ООО "Азия-Строй". Данный государственный контракт расторгнут на основании решения об одностороннем порядке от исполнения контракта и заключен контракт с ООО «Модуль» №188-22 от 20.12.2022 г. в сумме 4 177 222,23 руб, со сроками выполнения работ: в течение 6 календарных месяцев с даты заключения контракта, но не позднее 30 апреля 2023 г. Авансирование контрактом предусмотрено 50 % от цены контракта.Выплачены 3 759,00 тыс. руб.От 26.12.22 г. заключено допсоглашение: -об увеличении цены контракта на 10% - 417 722,23 руб.-авансирование в размере 50 % от цены контракта;-предусмотренные лимиты бюджетных обязательств: на 2022 г. – 3 759 500,00 руб, на 2023 г. – 417 722,23 руб. Заказчиком направлены материалы проектному предприятию для дальнейшего проектирования. На сегодняшний день, ООО «Модуль» ведется разработка инженерных сетей.От 10.03.2023 г. на уровне заместителя Председателя Правительства РТ проведено совещание с проектировщиком, на котором были рассмотрены замечания экспертизы. | Все проекты находятся на экспертизе с 2022 г. |
| **Проект комплексной застройки территории мкр «Московский» г. Кызыл** | Заключен ГК от 07.09.2020 г. № 209-20 с ООО «Гильдия современных проектов» (г. Санкт-Петербург) в сумме 34 000,0 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. **Профинансированы 100 %.** Проектным предприятием проект полностью разработан.Для скорейшего прохождения экспертизы ПСД микрорайона, заключено дополнительное соглашение от 23.09.2022 г. по исключению согласования сетей с ресурсоснабжающими организациями из технического задания на проектирование. Проектировщиками17.12.2022 г. проект загружен в Экспертизу. Заключен договор с Экспертизой от 30.12.22 г. №1/065-22. Экспертизой выданы сводные замечания от 02.02.23 г. в части систем водоснабжения и водоотведения, конструктивных решениях, тепловых сетей, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в части организации строительства, сети связи, системы электроснабжения, охраны окружающей среды, раздела ПЗУ, по результатам инженерных изысканий и замечания по сводному сметному расчету. На сегодняшний день, проектным предприятием начаты работы по устранению замечаний, а также ООО «Геотех» отрабатываются замечания по инженерным изысканиям. |  |
| **Проект комплексной застройки территории мкр «Спутник» г. Кызыл** | С ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (г. Санкт-Петербург) заключен ГК 07 декабря 2020 г. № 184-20 в сумме 14 300,0 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. **Профинансировано 100 %.** Проектным предприятием проект полностью разработан. Для скорейшего прохождения экспертизы ПСД микрорайона, заключено дополнительное соглашение от 27.09.2022 г. по исключению согласования с ресурсоснабжающими организациями из технического задания. Проектным предприятием проект загружен в Экспертизу 05.12.2022 г. ООО «СЗИК» заключен договор на прохождение госэкспертизы с ГАУ УГСЭ РТ от 28.12.22 г. в сумме 1 086 190,20 руб. 10.02.23 г. от Экспертизы представлены сводные замечания, вследствие чего проектным предприятием начаты работы по устранению замечаний. По замечаниям экспертизы ежедневно подгружаются откорректированные разделы. |  |
| **Проект комплексной застройки территории мкр «Преображенский» в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна** | Заключен с ООО «Модуль» государственный контракт от 28 октября 2020 г. № 171-20 в сумме **18 000,00 тыс. рублей,** срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. **Профинансированы 100 %.** По прохождению Экспертизы разделены на 3 этапа: **По этапу на Водозабор**: Получено положительное заключение госэкспертизы №17-1-1-3-042355-2022 от 29.06.2022г. **По этапу Канализация**: Получено положительное заключение госэкспертизы №17-1-1-3-070435-2022 от 04.10.2022г **По этапу инженерных сетей микрорайона:** В данный момент, Экспертизой выданы замечания по сметной части. Заказчиком от 02.02.23 г. в АО «Тываэнерго» направлено письмо о выдаче ТУ на устройство параллельного следования и пересечения с существующей ЛЭП 10 кВ проектируемых сетей водопровода, прокладываемого вдоль трассы Кызыл-Сарыг-Сеп, и о согласовании альбома В-ППО (проект полосы отвода) водозабора с сетями водовода по микрорайону. Ответ предоставлен от 28.02.23 г., после чего направлен проектному предприятию. На сегодняшний день, Экспертизой повторно выданы замечания по сметному расчету, после чего ООО «Модуль» устраняются замечания. Положительное заключение экспертизы ожидается до конца марта 2023 г. |  |
| **Проект планировки и проект межевания с наружными инженерными сетями, ул. Полигонная, г. Кызыл** | ГК №344-21 от 20.12.2021 г. заключен с ООО «Модуль» на сумму **6 704 597,30 рублей,** срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами**. Профинансированы 100 %.** Проектным предприятием загружен проект в Экспертизу и заключен договор от 23.12.2022 г. № 1/053-22. Экспертизой выданы замечания от 08.02.23 г. по проектной и сметной части, вследствие чего устраняются проектным предприятием. Договор с экспертизой продлен до 18.04.23 г. |  |
| **Проект планировки и проект межевания с наружными инженерными сетями, мкр. Юбилейный, с. Сукпак** | ГК №338-21 от 10.12.2021 г. заключен с ООО «Дорстройпроект» на сумму **17 412,500 тыс. руб.,** срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. **Профинансированы 100%.** От АО «Тываэнерго» получено Заключение о возможности электроснабжения №1.9/1/808 от 13.10.2022 г. Проведены публичные слушания и проект планировки и проект межевания территории по данному микрорайону утвержден Администрацией Кызылского кожууна от 09.08.22 г. №134. Проектная документация ООО «Дорстройпроект» загружена в Экспертизу от 19.12.22 г., заявление №2022/12/19-00082. Экспертизой выданы замечания по проекту. На сегодняшний день, проектным предприятием устраняются замечания по инженерно-геологическим изысканиям. |  |
| **Проект планировки и проект межевания с наружными инженерными сетями, юго-восточнее Радиостанции вдоль автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, пгт Каа-Хем** | ГК №337-21 от 10.12.2021 г. заключен с ООО «Дорстройпроект» на сумму 17 412,500 тыс. руб., срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. **Профинансированы 100%.**  Проведены публичные слушания и проект планировки и проект межевания территории по данному микрорайону утвержден Администрацией Кызылского кожууна от 31.08.22 г. №144. Администрацией Кызылского кожууна выданы технические условия к системе теплоснабжения от 09.12.2022 г. №3921, вследствие чего направлены проектному предприятию для загрузки материалов в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы РТ». Проектным предприятием загружены инженерные изыскания в ГАУ УГСЭ РТ и заключен договор с Экспертизой от 14.11.22 г. для прохождения госэкспертизы. Проектная документация ООО «Дорстройпроект» загружена в Экспертизу от 19.12.22 г., заявление №2022/12/12-00041. Экспертизой выданы замечания по проекту. На сегодняшний день, проектным предприятием устраняются замечания по инженерно-геологическим изысканиям. |  |
| **Проект планировки и межевания с наружными инженерными сетями в с. Хову-Аксы «Юбилейный» и «Первомайский»** | Выполнено, получено заключение госэкспертизы. Проект завершен в 2021 г. |  |

Корректировка Схемы территориального планирования РТ (далее - СТП РТ) началась в 2022 г. в соответствии с госконтрактом от 11.07.2022 г. № 124-22, заказчик – ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», исполнитель ООО НПИ «ЭНКО». Стоимость контракта 3900,0 тыс. руб., оплачено 100 %. В декабре 2022 г. подрядчик представил разработанные материалы, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ необходимо согласование проекта СТП РТ с ФОИВ, субъектами, имеющими общую границу с РТ. Согласование происходит посредством Федеральной государственной информационной системы (ФГИС ТП), которая с февраля 2023 г. не работает. Согласование на бумажных носителях не допускается. В 2023 г. будет осуществляться согласование проекта СТП РТ.

На корректировку генпланов заключено контрактов муниципальными образованиями с проектными организациями - 129 контрактов, из них утвержденных генпланов 81 (или 62,8 %). Согласование генпланов (проектов генпланов) также осуществляется посредством ФГИС ТП, которая на сегодняшний день не работает.

По мероприятию «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов» - подготовлено и утверждено техзадание на выполнение работ по описанию границ 126 населенных пунктов и 1601 границ территориальных зон и внесению их в Единый государственный реестр недвижимости. Передано 10.03.2023 г. в ГКУ РТ «Госстройзаказ» для организации и проведению торгов.